# Kế hoạch thực hiện đề tài Favorita Sales Forecasting

Lộ trình từ dữ liệu thô đến báo cáo môn Machine Learning có thực nghiệm đáng tin cậy

Tài liệu hướng dẫn thực hiện đề tài dự báo bán lẻ trên dữ liệu thực tế, với thời lượng chuẩn 10 tuần. Mục tiêu gồm hoàn thành đồ án, giải thích được cơ chế của mô hình và duy trì khả năng nâng cấp thành một nghiên cứu hẹp.

Kết luận định hướng: Chọn bài toán dự báo unit_sales theo từng cặp cửa hàng - mặt hàng - ngày; dùng seasonal naive làm đối thủ bắt buộc, LightGBM hoặc HistGradientBoosting làm mô hình chính, và đánh giá bằng rolling-origin validation. Không chia train/test ngẫu nhiên, không dùng dữ liệu tương lai để tạo rolling features, không lấy leaderboard làm bằng chứng khoa học.

# 1 Bài học rút ra từ ba đề tài trước

Ba tài liệu cho thấy năng lực nổi bật nằm ở việc biến nghiệp vụ thành đặc trưng và pipeline. Điểm cần nâng cấp cho Favorita là kỷ luật thực nghiệm: baseline đúng, điều kiện so sánh đồng nhất, kiểm soát leakage và tuyên bố vừa đúng với bằng chứng.

| Tài liệu | Điểm nên kế thừa | Điểm phải sửa trong Favorita |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo ML 9 điểm | Feature engineering có lý do nghiệp vụ; so sánh nhiều mô hình; hiểu precision/recall thay vì accuracy. | Kết quả gần hoàn hảo trên PaySim chịu ảnh hưởng quy luật mô phỏng; cần ablation, validation theo thời gian và baseline mạnh. |
| Toàn văn NCKH giải ba | Đặt hệ thống hai lớp; kết nối mô hình với cơ chế phản ứng; công khai hạn chế dữ liệu. | Không so AUC giữa nghiên cứu/dataset khác nhau như bằng chứng vượt trội; mọi so sánh phải cùng dữ liệu, cùng split, cùng metric. |
| Báo cáo Data Mining 8,3 cộng điểm lên 10 | Business-first, CRISP-DM, dữ liệu thật, mô hình nhẹ, giải thích được và có đầu ra vận hành. | Không biến tri thức nghiệp vụ thành “ground truth”; cần phân biệt tín hiệu, giả thuyết và nhãn thật. Với forecasting, quyết định phải dựa trên backtest. |

Chuẩn trưởng thành mới: Không cần thuật toán lạ. Đóng góp của đồ án là một quy trình dự báo có thể tái lập, chứng minh được từng cải tiến và không rò rỉ tương lai.

# 2 Đề tài đăng ký và phạm vi

## 2.1 Tên đề tài đề xuất

Tên tiếng Việt khuyến nghị: Dự báo doanh số bán lẻ theo cửa hàng và mặt hàng bằng học máy trên bộ dữ liệu Corporación Favorita

Tên tiếng Anh khuyến nghị: Machine Learning Based Retail Sales Forecasting at the Store Item Level Using the Corporación Favorita Dataset

Lý do chọn cách đặt tên: Biến đích unit_sales phản ánh số lượng đã bán, vì vậy “dự báo doanh số bán lẻ” là cách gọi chính xác và an toàn nhất đối với bằng chứng có trong dữ liệu. “Demand forecasting” có thể dùng trong phần bối cảnh nghiệp vụ, nhưng cần nói rõ doanh số quan sát được chỉ là đại diện gần đúng của nhu cầu; dữ liệu không cho biết đầy đủ lượng cầu bị mất khi hết hàng.

Phương án thiên về nghiệp vụ: Dự báo nhu cầu sản phẩm theo cửa hàng bằng học máy trên dữ liệu bán lẻ Corporación Favorita / Machine Learning Based Product Demand Forecasting at the Store Level Using the Corporación Favorita Retail Dataset. Chỉ dùng phương án này nếu phần phạm vi định nghĩa unit_sales là biến đại diện cho nhu cầu quan sát được.

## 2.2 Phát biểu bài toán

Đơn vị dự báo: một store_nbr - item_nbr - date.

Biến mục tiêu: unit_sales của ngày tương lai; giá trị âm do hoàn trả phải được xử lý theo quy tắc được công bố rõ.

Chân trời chính: 16 ngày để bám cấu trúc cuộc thi gốc. Nếu khối lượng quá lớn, vẫn giữ chân trời 16 ngày nhưng thu hẹp cửa hàng/mặt hàng.

Ngữ cảnh đầu vào: lịch sử bán hàng, khuyến mãi, metadata cửa hàng/mặt hàng, ngày lễ, giá dầu và các biến lịch hợp lệ tại thời điểm dự báo.

Người dùng giả định: quản lý cần dự kiến lượng hàng để bổ sung tồn kho và giảm thiếu hàng/dư hàng. Đồ án chỉ dự báo, không tuyên bố đã tối ưu tồn kho.

## 2.3 Ba câu hỏi nghiên cứu

| Mã | Câu hỏi | Bằng chứng cần có |
| --- | --- | --- |
| RQ1 | Mô hình ML có vượt seasonal-naive không? | Điểm trung bình và độ ổn định qua ít nhất 3 cửa sổ backtest. |
| RQ2 | Khuyến mãi, lịch và lịch sử bán hàng đóng góp bao nhiêu? | Ablation: bỏ từng nhóm feature và đo mức giảm hiệu năng. |
| RQ3 | Hiệu năng khác nhau thế nào giữa hàng bán nhanh/chậm, có/không khuyến mãi và nhóm perishable/non-perishable? | Error analysis theo segment, không chỉ một con số tổng. |

Không đăng ký quá tay: Không ghi “tối ưu chuỗi cung ứng”, “triển khai thời gian thực” hay “dự báo toàn bộ hệ thống” khi sản phẩm mới dừng ở notebook. Sản phẩm của học phần là pipeline dự báo và bằng chứng thực nghiệm.

# 3 Thiết kế thực nghiệm bắt buộc

## 3.1 Cách chia dữ liệu

Dữ liệu thời gian không được xáo trộn. Dùng ba cửa sổ rolling-origin, mỗi cửa sổ có 16 ngày validation. Ngày cắt cụ thể chỉ được chọn sau khi kiểm tra min/max date và độ đầy đủ của dữ liệu.

| Fold | Train | Validation | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Tất cả ngày trước V1 | 16 ngày V1 | Kiểm tra một giai đoạn tương đối bình thường. |
| F2 | Mở rộng đến trước V2 | 16 ngày V2 | Kiểm tra độ ổn định khi thời gian dịch chuyển. |
| F3 | Mở rộng đến trước V3 | 16 ngày V3 gần cuối train | Mô phỏng sát nhất thời điểm dự báo cuối. |

Fit encoder, scaler, median, category mapping và mọi thống kê chỉ trên phần train của từng fold.

Mọi lag tại ngày t chỉ được lấy từ t-1 trở về trước. rolling_mean_7 tại t phải dùng sales.shift(1).rolling(7), không chứa sales ngày t.

Giữ một holdout cuối cùng chưa nhìn tới cho lần báo cáo chốt; không tinh chỉnh trên holdout.

Nếu dự báo recursive nhiều ngày, mô tả rõ ngày thứ 2 trở đi dùng giá trị thật hay dự đoán trước đó. Không được vô thức dùng actual future sales.

## 3.2 Metric

Metric chính: RMSLE hoặc NWRMSLE theo quy tắc cuộc thi. Với NWRMSLE, cần tự xác minh trọng số perishable từ mô tả chính thức và viết unit test cho công thức.

Metric phụ: MAE để đọc sai số theo đơn vị bán; WAPE cho góc nhìn nghiệp vụ ở cấp tổng hợp. Không dùng MAPE làm chính vì sales bằng 0 làm metric bất ổn.

Báo cáo mean ± standard deviation qua các fold, kèm kết quả từng fold. Một con số ở một lần chia chưa đủ kết luận.

Luôn so cùng rows, cùng horizon và cùng preprocessing. Không dùng điểm từ một paper có thiết kế khác để tuyên bố kết quả hiện tại vượt trội.

## 3.3 Baseline tối thiểu

| Mã | Baseline | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| B0 | Zero forecast | Mốc kiểm tra dữ liệu bán thưa; nếu model thua B0 ở nhóm slow-moving thì phải giải thích. |
| B1 | Last value t-1 | Persistence; đơn giản nhưng có thể mạnh ở chuỗi ổn định. |
| B2 | Seasonal naive t-7 | Dùng doanh số cùng thứ trong tuần trước. Đây là baseline bắt buộc. |
| B3 | Mean các lag 7, 14, 21, 28 | Mốc mùa vụ tuần bền hơn một lag đơn. |

# 4 Kiến trúc mô hình vừa sức

Lộ trình khuyến nghị là tabular forecasting: biến mỗi điểm store-item-date thành một hàng đặc trưng. Cách này hợp môn ML, chạy được trên Kaggle và buộc người học hiểu dữ liệu. Không bắt đầu bằng LSTM, Transformer, Prophet cho hàng chục nghìn chuỗi.

| Tầng | Mô hình | Vai trò | Điều kiện dừng |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | B0-B3 | Thiết lập mức khó thật của bài toán. | Chỉ qua khi metric được unit-test và dự đoán khớp đúng key. |
| 1 | Ridge/Elastic Net hoặc HistGradientBoosting | Mốc ML đơn giản, kiểm tra pipeline. | Phải chạy toàn bộ 3 fold không lỗi. |
| 2 | Random Forest hoặc Extra Trees trên mẫu có kiểm soát | So sánh bagging; không ép chạy toàn bộ 125M dòng. | Dừng nếu RAM/thời gian không hợp lý; ghi nhận chi phí. |
| 3 | LightGBM regression | Mô hình chính cho tabular lớn, tương tác phi tuyến và categorical/encoded features. | Chỉ tuning sau khi B3 và feature pipeline đã khóa. |
| 4 tùy chọn | Hai-stage demand model | Phân loại bán/không bán rồi hồi quy lượng bán dương. | Chỉ làm khi error analysis chứng minh zero-inflation là nút thắt. |

Giới hạn có chủ đích: Nếu môn học yêu cầu tối thiểu 3 thuật toán, dùng Ridge hoặc HistGradientBoosting, Random Forest trên cùng tập mẫu, và LightGBM. Deep learning là nhánh bonus, không phải con đường mặc định.

# 5 Feature engineering theo giả thuyết

| Nhóm | Feature gợi ý | Giả thuyết phải tự trả lời |
| --- | --- | --- |
| Lịch | day_of_week, week, month, payday proxy, weekend | Doanh số có chu kỳ tuần hay hiệu ứng đầu/cuối tháng không? |
| Lịch sử | lag 1, 7, 14, 28; rolling mean/std 7, 14, 28; số ngày bán gần đây | Lag nào còn tín hiệu sau khi kiểm soát store và item? |
| Khuyến mãi | onpromotion hiện tại; promo rate quá khứ; tương tác promotion × family | Tác động promotion khác nhau giữa nhóm hàng nào? |
| Mặt hàng | family, class, perishable; mean encoding quá khứ | Có leakage nếu target encoding dùng cả validation không? |
| Cửa hàng | city, state, type, cluster; store historical level | Cluster cửa hàng có giải thích sai số hay chỉ là ID thay thế? |
| Sự kiện | holiday type, locale, transferred, days to/from holiday | Ngày transferred nên hiểu như ngày lễ thật hay ngày được chuyển? |
| Kinh tế | oil price đã forward-fill theo ngày quá khứ | Giá dầu có cải thiện ngoài biến lịch hay chỉ tạo tương quan giả? |
| Tương tác | store × family; item × promo; dow × family | Tương tác nào có lý do nghiệp vụ và đủ dữ liệu? |

Không forward-fill sales của ngày thiếu như thể đó là doanh số thật nếu chưa hiểu ý nghĩa thiếu dữ liệu.

Không dùng transactions của ngày cần dự báo nếu tại thời điểm dự báo chưa biết số giao dịch tương lai. Chỉ dùng lag/rolling của transactions hoặc loại bỏ.

Không tạo “average sales per item” trên toàn bộ dataset. Mọi aggregate target phải được tính theo quá khứ của từng fold.

Không one-hot hàng chục nghìn item_nbr nếu gây nổ bộ nhớ; cân nhắc categorical native, frequency encoding hoặc historical aggregates leakage-safe.

# 6 Lộ trình 10 tuần

| Tuần | Trọng tâm | Đầu ra bắt buộc | Cổng kiến thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Đọc đề và audit dữ liệu | Data dictionary tự viết; sơ đồ quan hệ 7 bảng; báo cáo min/max date, rows, missing, duplicates, memory. | Giải thích được vì sao train không thể load ngây thơ và trường nào biết trước ở thời điểm forecast. |
| Tuần 2 | Định nghĩa bài toán và metric | Problem statement một trang; script metric có 3 unit tests; danh sách feature allowed/forbidden. | Tính tay được RMSLE cho ví dụ nhỏ; phân biệt target, feature, identifier. |
| Tuần 3 | EDA theo thời gian | 6-8 biểu đồ: tổng sales, zero/negative rate, promo effect, weekday, store/family, holiday; 3 phát hiện có bằng chứng. | Không kết luận nhân quả từ biểu đồ; chỉ nêu quan sát và giả thuyết. |
| Tuần 4 | Baseline và validation | B0-B3 trên ba fold; bảng mean ± std; lưu predictions theo key. | Seasonal naive chạy đúng; kiểm tra ngẫu nhiên 20 dòng để chứng minh không lệch key. |
| Tuần 5 | Pipeline feature v1 | Module tạo calendar, lag, rolling; unit test chống leakage; dataset matrix có schema cố định. | Thay sales validation bằng giá trị cực lớn mà feature validation không đổi đối với feature không được phép nhìn tương lai. |
| Tuần 6 | Mô hình ML v1 | Ridge/HGB và RF mẫu; cùng folds/metrics; log thời gian và RAM. | Giải thích vì sao một mô hình thắng/thua dựa trên bias, phi tuyến, scale hoặc sparsity. |
| Tuần 7 | LightGBM và tuning nhỏ | Một cấu hình mặc định + 8-15 trials có ngân sách; early stopping; feature importance. | Không tuning trên holdout; không dùng leaderboard để chọn tham số. |
| Tuần 8 | Ablation và error analysis | Bảng -history/-promo/-calendar/-metadata; lỗi theo store, family, promo, perishable và sales volume. | Chỉ giữ feature group có lợi ổn định hoặc có giải thích hợp lý. |
| Tuần 9 | Hoàn thiện và tái lập | Pipeline one-command hoặc notebook đánh số; seed, requirements, config; rerun sạch. | Một người khác chạy từ raw data tới bảng kết quả mà không sửa tay đường dẫn. |
| Tuần 10 | Báo cáo và bảo vệ | Báo cáo, slide, demo; 20 câu hỏi phản biện; limitation và future work cụ thể. | Mọi con số trong kết luận truy được về file kết quả; không overclaim. |

# 7 Hướng dẫn thao tác theo từng giai đoạn

## Giai đoạn 0 Khóa phạm vi

Kiểm tra tài nguyên Kaggle: RAM, CPU/GPU, thời gian phiên. Chọn một trong ba scope: toàn dữ liệu tối ưu bộ nhớ; 10-20 cửa hàng; hoặc top N item theo doanh số. Scope nhỏ vẫn phải giữ tính thời gian và nhiều chuỗi.

Viết pre-registration ngắn: RQ, folds, metric chính, baselines, mô hình chính, tiêu chí dừng. Mọi thay đổi sau đó ghi vào experiment log.

Tạo cấu trúc repo: data/raw không commit; src/data.py; src/features.py; src/metrics.py; src/models.py; notebooks/01-05; reports/figures; configs; README.

## Giai đoạn 1 Hiểu bảng dữ liệu

Đọc từng file: train, test, items, stores, transactions, oil, holidays_events. Tự vẽ khóa join và cardinality trước khi merge.

Kiểm tra duplicate trên date-store-item; tỷ lệ negative sales; missing oil; holiday transferred; item/store xuất hiện mới; độ phủ onpromotion.

Ước lượng RAM bằng sample 100 nghìn dòng rồi nhân tỷ lệ. Chỉ định dtype khi đọc: integer nhỏ, float32 khi phù hợp, category cho chuỗi lặp.

## Giai đoạn 2 Baseline trước mô hình

Tạo validation dates trước, rồi cắt train. Viết B0-B3 bằng groupby/shift; tuyệt đối không merge dự đoán theo vị trí dòng.

Đánh giá ở mức tổng và segment. Vẽ actual-vs-predicted cho 10 chuỗi được lấy mẫu có seed; thêm histogram residual theo log scale.

Nếu B3 rất mạnh, coi đó là phát hiện quan trọng. ML chỉ có giá trị khi vượt B3 ổn định, không phải chỉ ở một fold.

## Giai đoạn 3 Feature pipeline

Viết một hàm nhận cutoff_date và chỉ đọc lịch sử trước cutoff. Đây là ranh giới chống leakage.

Sinh feature theo batch/date hoặc dùng Polars/pandas tối ưu bộ nhớ. Lưu feature matrix theo Parquet để tránh chạy lại toàn bộ.

Mỗi nhóm feature có một giả thuyết và một thí nghiệm ablation dự kiến. Không tạo hàng chục feature chỉ vì có thể.

## Giai đoạn 4 Mô hình và tuning

Chạy mô hình tuyến tính/cây đơn giản trước để bắt lỗi. Sau đó mới chạy LightGBM với objective regression phù hợp và early stopping.

Chỉ tuning vài tham số tác động lớn: learning_rate, num_leaves/max_depth, min_data_in_leaf, feature_fraction, bagging_fraction. Giữ ngân sách trials cố định.

Lưu config, seed, thời gian fit, peak RAM, metric từng fold và artifact model. Chọn model theo trung bình fold và độ ổn định, không theo fold đẹp nhất.

## Giai đoạn 5 Phân tích và viết

Trả lời RQ1 bằng bảng model vs baseline; RQ2 bằng ablation; RQ3 bằng segment errors.

Chọn 3 case study: dự báo tốt, forecast thiếu khi promotion/holiday, forecast dư ở slow-moving. Mỗi case có biểu đồ và giải thích có điều kiện.

Viết hạn chế thật: dữ liệu Ecuador giai đoạn cũ; không có tồn kho/lost sales; observational promotion; khó suy ra nhu cầu khi hết hàng; không kiểm chứng chi phí tồn kho.

# 8 Cách dùng AI mà vẫn học thật

AI chỉ nên được sử dụng như gia sư, công cụ phản biện và hỗ trợ gỡ lỗi; các quyết định nghiên cứu vẫn phải được giải thích bằng bằng chứng. Mỗi prompt cần kèm mục tiêu, schema hoặc đoạn code nhỏ, điều đã thử, kết quả và câu hỏi cụ thể.

| Mức | Được phép hỏi AI | Không nên hỏi |
| --- | --- | --- |
| 1 Hiểu | Giải thích một khái niệm bằng ví dụ 5 dòng; hỏi kiểm tra hiểu sai. | “Làm toàn bộ project Favorita cho tôi.” |
| 2 Thiết kế | Yêu cầu nêu 3 lựa chọn và trade-off; xin checklist leakage. | Xin AI chọn thuật toán mà không nêu dữ liệu, metric, compute. |
| 3 Code | Xin pseudocode hoặc review một hàm; yêu cầu viết unit test cho lỗi đã mô tả. | Copy notebook winning solution rồi đổi tên biến. |
| 4 Phản biện | Đóng vai giảng viên hỏi 10 câu; chỉ ra claim chưa có bằng chứng. | Xin viết kết luận trước khi có bảng kết quả. |

## 8.1 Prompt mẫu có kiểm soát

“Tôi đang dự báo store-item-day với horizon 16 ngày. Đây là schema và cutoff. Hãy hỏi tôi 5 câu để tự phát hiện leakage; chưa đưa lời giải.”

“Đây là hàm lag feature của tôi. Chỉ đánh dấu dòng nào có thể dùng dữ liệu ở t hoặc tương lai, giải thích bằng một ví dụ 4 ngày; không viết lại toàn bộ hàm.”

“B3 seasonal-naive thắng Random Forest ở 3/3 fold. Hãy đưa 4 giả thuyết có thể kiểm chứng và thí nghiệm phân biệt chúng; không kết luận thay tôi.”

“Đây là bảng ablation. Hãy đóng vai phản biện, hỏi những bằng chứng còn thiếu. Không viết phần thảo luận hoàn chỉnh.”

“Tôi giải thích RMSLE như sau: <đoạn của tôi>. Chấm đúng/sai từng ý và cho một bài tính tay mới để tôi tự làm.”

Luật 30 phút: Trước khi hỏi AI về lỗi, cần ghi rõ kết quả mong đợi, kết quả thực tế và hai giả thuyết đã thử. Sau khi nhận phản hồi, cần tự diễn giải lại và viết một test nhỏ.

# 9 Bảng thí nghiệm tối thiểu

| ID | Cấu hình | Mục tiêu | Kết quả phải lưu |
| --- | --- | --- | --- |
| E00 | B0 zero | Sanity check sparse demand | 3 fold × metrics × segments |
| E01 | B1 t-1 | Persistence | Như trên |
| E02 | B2 t-7 | Weekly seasonality | Như trên |
| E03 | B3 mean lag tuần | Baseline mạnh | Như trên |
| E10 | ML đơn giản + calendar | Pipeline smoke test | Metric, runtime, RAM |
| E11 | ML + history | Giá trị lag/rolling | Delta so E10 |
| E12 | ML + promo | Giá trị promotion | Delta theo promo segment |
| E13 | ML + metadata/holiday/oil | Giá trị context | Ablation từng nhóm |
| E20 | LightGBM mặc định | Mốc mô hình chính | 3 folds |
| E21-E35 | Tuning có ngân sách | Tìm vùng tham số | Trial log đầy đủ |
| E40 | Best model trên holdout | Ước lượng cuối | Chỉ chạy khi khóa thiết kế |

# 10 Tiêu chí hoàn thành

| Mức | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Đạt học phần | B0-B3; ít nhất 3 mô hình ML theo yêu cầu môn; 3 time folds; metric đúng; report tái lập; giải thích giới hạn. |
| Tốt | LightGBM vượt baseline ổn định; ablation; error analysis theo segment; unit tests leakage; log tài nguyên. |
| Có mầm nghiên cứu | Một câu hỏi hẹp có bằng chứng mới: robustness qua chế độ promotion/holiday, cold-start, hierarchical reconciliation hoặc uncertainty; so sánh công bằng và có statistical test/CI phù hợp. |

## 10.1 Checklist trước khi nộp

[ ] Không có random train_test_split.

[ ] Mọi rolling/aggregate target đều shift và fit theo train fold.

[ ] Baseline seasonal được chạy trên đúng horizon và đúng key.

[ ] Metric có unit test và khớp mô tả cuộc thi.

[ ] Có mean ± std qua ít nhất 3 folds.

[ ] Tuning không nhìn holdout cuối.

[ ] Bảng kết quả cùng dataset, split, metric.

[ ] Kết luận trả lời đúng RQ, không tuyên bố tối ưu tồn kho.

[ ] README ghi cách chạy, seed, thư viện và cấu trúc output.

[ ] Tự giải thích được ít nhất 20 dòng quan trọng nhất của feature pipeline.

# 11 Phân công thực hiện và hỗ trợ kỹ thuật

| Phần trực tiếp thực hiện | Phần hỗ trợ kỹ thuật | Ranh giới |
| --- | --- | --- |
| Đọc data dictionary; xây dựng baseline; giải thích metric; trình bày EDA; thực hiện ít nhất một mô hình và một ablation. | Thiết lập cổng kỹ thuật; rà soát leakage; kiểm tra tính công bằng của thí nghiệm; phản biện kết luận; hỗ trợ dựa trên log lỗi. | Không bàn giao notebook hoàn chỉnh để sao chép. Mỗi PR hoặc notebook cần có ba mục: nội dung đã hiểu, nội dung chưa hiểu và bằng chứng hiện có. |

Nhịp review đề xuất: hai buổi mỗi tuần, mỗi buổi 30-45 phút. Buổi 1 duyệt câu hỏi và thiết kế trước khi chạy; buổi 2 duyệt bằng chứng sau khi chạy. Không review bằng ảnh chụp điểm số đơn lẻ: phải có code version, config và bảng kết quả.

# 12 Câu hỏi bảo vệ phải tự trả lời

Vì sao không được chia ngẫu nhiên dữ liệu Favorita?

Seasonal naive khác last-value thế nào và vì sao có thể rất mạnh?

RMSLE phạt over-forecast và under-forecast ra sao? Vì sao cần xử lý dự đoán âm?

Feature transactions ngày tương lai có hợp lệ không?

Một rolling mean bị leakage như thế nào?

Vì sao kết quả trên một fold chưa đủ?

LightGBM có lợi thế gì so với Random Forest ở dữ liệu này?

Promotion correlation có chứng minh promotion gây tăng sales không?

Nếu item chưa từng xuất hiện ở train nhưng có ở validation thì xử lý thế nào?

Nếu model tổng thể tốt nhưng rất tệ với perishable thì chọn model nào?

Vì sao không thể đồng nhất observed sales với true demand khi có stockout?

Ablation chứng minh điều gì và không chứng minh điều gì?

Tại sao không so trực tiếp điểm của nhóm với một paper dùng split khác?

Scope thu hẹp còn đại diện cho câu hỏi nghiên cứu không?

Nếu B3 thắng tất cả ML, đồ án có thất bại không? Kết luận khoa học đúng là gì?

# 13 Nguồn khởi đầu và quy tắc đọc

Ưu tiên nguồn chính thức trước notebook cộng đồng. Notebook tốt chỉ dùng để học kỹ thuật triển khai sau khi nhóm đã tự hoàn thành baseline và validation.

Kaggle competition overview và data: https://www.kaggle.com/competitions/favorita-grocery-sales-forecasting và https://www.kaggle.com/competitions/favorita-grocery-sales-forecasting/data

Scikit-learn TimeSeriesSplit và cross-validation: https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html

LightGBM documentation: https://lightgbm.readthedocs.io/

Paper về giải pháp WaveNet hạng 2, chỉ đọc sau baseline: https://arxiv.org/abs/1803.04037

Nhiệm vụ mở đầu: Trong 48 giờ đầu, hoàn thành một trang trả lời 8 câu: target là gì, grain là gì, horizon là gì, bảng nào join bằng khóa nào, trường nào biết trước, metric là gì, baseline mạnh nhất dự kiến là gì, và ba rủi ro leakage. Chưa xây dựng mô hình trước khi qua bước này.

# 14 Quyết định cuối cùng

Hướng phù hợp nhất là một đồ án forecasting tabular có kỷ luật thực nghiệm, không phải cuộc đua mô hình phức tạp. Khi hoàn thành baseline đúng, three-fold backtest, pipeline feature chống leakage, LightGBM, ablation và error analysis, đề tài sẽ vượt khỏi dạng bài “so sánh vài thuật toán” thông thường. Nhánh nghiên cứu chỉ mở sau khi phần lõi có thể tái lập.